长春工业大学本科毕业设计（论文）任务书

| 题目 | 基于轻量级微服务架构的IT开发者社区平台的设计与实现 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选题来源 | 其他 |  | 课题性质 | 毕业设计 |
| 学院名称 | 应用技术学院 |  | 专业名称 | 数字媒体技术（专升本2年制） |
| 学生姓名 | 曾来 |  | 班级 | 24240301数技 |
| 指导教师 | 王维 |  | 职称 | 副教授 |
| 校外指导教师及其所属单位 |  |  | 职称 |  |
| - 任务概述 本毕业设计旨在完成一个基于轻量级微服务架构的IT开发者社区平台的设计与实现。该平台将面向广大IT从业者及技术爱好者，提供技术文章分享、问答交流、项目协作、资源推荐等核心功能，以满足开发者学习、交流和成长的需求。具体任务包括：首先，对微服务架构及其轻量化实现方案进行调研，完成系统的整体架构设计与技术选型；其次，依据业务模块划分服务，完成用户管理、内容发布、交互社区、实时通知等核心微服务的设计与独立开发；接着，实现服务的注册发现、配置管理、网关路由及容错处理等分布式系统关键机制；最后，进行系统集成、功能测试与部署，确保平台各服务协同稳定运行，具备良好的可扩展性、可维护性与用户体验。通过本设计，将综合运用软件工程、分布式系统及前沿开发技术，完成一个具备实用价值的原型系统，并撰写完整的设计与实现论文。 |  |  |  |  |
| - 主要技术指标 （1）系统需采用轻量级微服务架构进行设计与构建，实现服务间的可靠通信与协同，确保核心业务模块服务化、独立部署与松耦合。 （2）平台需具备良好的性能表现，核心接口的平均响应时间应控制在500毫秒以内，且在常规负载下系统可用性不低于99.9%。 （3）所有微服务应实现容器化封装与部署，并具备基于持续集成与持续交付的自动化运维能力。 （4）平台需实现关键业务功能，包括用户认证授权、文章与问答的发布管理、实时评论与通知、以及基本的社区数据统计与展示。 （5）项目代码须符合规范的开发标准，并提供完整的项目文档，包括架构设计说明、API接口文档及系统部署手册。 |  |  |  |  |
| - 课题内容及工作量 要求学生设计并实现一个完整的基于轻量级微服务架构的IT开发者社区平台。鼓励学生进行全面的技术选型与架构设计，构建至少四个核心微服务（如用户服务、内容服务、交互服务、通知服务等）；实现服务间的协同通信与统一网关接入；确保用户能够完成注册登录、内容发布、互动交流等完整核心流程。做到系统运行稳定、服务部署灵活、交互逻辑清晰、界面简洁友好。 （1）文献检索与技术调研（2周） 根据课题方向进行文献与行业实践检索，深入了解微服务架构、云原生技术及社区平台产品模式，并初步掌握GoLang/C++/Rust、React/Vue/Svelte、PostgreSQL/MySQL、gRPC/GraphQL/RESTful等选定技术栈的核心开发技能。 （2）系统分析与需求规划（2周） 通过分析①典型开发者社区产品功能，②相关技术文献，③指导教师提供的资料，明确平台在①功能需求（用户管理、内容创作、社区互动）、②非功能需求（性能、安全性、可扩展性）、③技术需求（服务治理、数据一致性、部署运维）等方面的具体要求，形成详尽的需求规格说明书。 （3）系统架构与详细设计（4周） 根据需求规格进行①微服务拆分与架构设计，②数据库与API接口设计，③前后端模块与组件设计，④服务通信、容错及安全方案设计，形成系统的架构设计说明书、数据库设计文档及核心接口规范。 （4）系统实现、测试与部署（3周） 依据技术选型与设计文档，进行微服务编码实现、前端界面开发、系统集成测试与容器化部署。完成功能测试、接口测试及性能验证，确保各服务独立运行且协同稳定，形成可运行的系统原型与测试报告。 （5）总结与论文撰写（2周） 系统总结设计、实现与测试全过程，按毕业论文规范撰写论文，重点阐述架构决策、技术实现、难点与解决方案，制作答辩PPT，准备毕业答辩。 （6）毕业答辩（1周） 参加毕业论文答辩，清晰陈述课题成果，回答评委提问。 |  |  |  |  |
| - 调研提纲 （1）调查当前IT开发者群体对主流技术社区平台的使用现状，分析其功能设计的优势、存在的普遍痛点及用户对未来社区平台的期望方向。 （2）深入了解目标用户（IT开发者）在知识共享、技术交流、职业发展及项目协作等方面的真实与潜在需求。 （3）调研微服务架构，特别是其轻量化实践方案，在国内外Web平台开发中的研究现状、应用趋势以及在本课题中的实践意义。 （4）分析本课题所构建的开发者社区平台在促进技术传播、优化开发者体验、构建健康技术生态等方面可能产生的社会效益。 （5）系统了解并比较实现本课题可能采用的技术栈（如GoLang/Rust、React/Vue/ Svelte、PostgreSQL/MySQL、gRPC/GraphQL/RESTful等）的成熟度、社区生态及适用场景。 （6）明确本课题在设计与实现过程中需要解决的关键问题，如微服务的合理拆分与治理、分布式数据一致性、前后端协同效率及系统可观测性等。 （7）综合分析为满足良好用户体验，平台需达到的核心性能指标、安全要求、运行环境约束及未来扩展性（如对AI辅助功能）的需求。 |  |  |  |  |
| 指导教师签名： |  | 学生签名： 2026年03月10日 |  |  |

注：1.选题来源：国家重点研发计划项目；国家社科规划、基金项目；国家自然科学基金项目；中央、国家各部门项目；教育部人文、社会科学研究项目；省(自治区、直辖市)项目；国际合作研究项目；与港、澳、台合作研究项目；企、事业单位委托项目；外资项目；国防项目；学校自选项目；非立项；其他。

2.课题性质：毕业设计、毕业论文。